PROPUESTA DE MIGRACIÓN TÉCNICA

Wekan Kanban → Nextcloud Deck

Versión 4.0 — Verificada en producción (Mayo 2026)

Sandetel SDT — Confidencial uso interno

# 1. Contexto y Estado Actual

La migración de Wekan a Nextcloud Deck ha completado su primera fase piloto con éxito. El tablero ATI - ESTRATEGIA 2024 ha sido migrado correctamente al entorno de pruebas (at-t1.sandetel.es) el 5 de mayo de 2026.

✅ Resultado del piloto: Board, columnas, tarjetas y permisos de usuario migrados correctamente. Sin errores en la ejecución final.

# 2. Entornos y URLs

| Sistema | URL | Estado |
| --- | --- | --- |
| Wekan (origen) | https://kanban.sandetel.es | ⚠️ Operativo con BD degradada — solo lectura recomendada |
| Nextcloud PRE (destino piloto) | https://at-t1.sandetel.es | ✅ Operativo — Deck 1.17 — SSO SAML activo |
| Nextcloud PRO (destino final) | Pendiente confirmar | ⏳ Pendiente de despliegue |

# 3. Autenticación y Usuarios

## 3.1 Diferencias entre plataformas

| Aspecto | Wekan | Nextcloud Deck |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | LDAP de Sandetel | SSO Junta de Andalucía (SAML 2.0) |
| Identificador de usuario | Username LDAP (ej: federico.calderon) | UUID del SSO (ej: 80cd52dc-0141-...) |
| API con LDAP | ❌ No funciona — requiere admin local | ✅ Funciona con cualquier usuario |
| Grupos | No gestiona grupos LDAP en boards | Grupos LDAP como ciudadanos de primera clase |

## 3.2 Mapeo de usuarios verificado (ATI-ESTRATEGIA 2024)

| userId Wekan | Nombre | UUID Nextcloud | Rol en board |
| --- | --- | --- | --- |
| Jn9hYg8bJAztx6QYs | Federico Calderon Navarro | 80cd52dc-0141-1040-8bc4-1527633c1823 | Admin |
| Nzh9oEGdDGec3kZgP | Sergio Gonzalez Chacón | 048664fa-9063-1040-8e2e-3328d5de49f3_9566 | Admin |
| Bc4WL9d25LtrkGb8r | Areatic Adm Sandetel | b4594958-0141-1040-9848-1527633c1823 | Admin |
| cfn8c4gjs3zncbsJd | Francisco Sánchez Balsera | a0c87ada-0141-1040-91cc-1527633c1823 | Edit |
| FD9aLJXAPTipinnAf | Javier Martin Cruz | 7b9bb1fa-0141-1040-8b09-1527633c1823 | Edit |
| RJpgK5xvQnYuqHT45 | Areatic Sop Sandetel | ad1b2cb0-0141-1040-95dd-1527633c1823 | Edit |
| gkAwqQWvwsRhkzosN | Areatic Coord Sandetel | ad1e6394-0141-1040-95df-1527633c1823 | Edit |
| pGnxLTHFoGvMqPD3v | Areatic Control Sandetel | b64bd064-0141-1040-98d4-1527633c1823 | Edit |
| 7dfbKGjWvc2H8wvRX | areati Otp Sandetel | b3e991b2-0141-1040-9822-1527633c1823 | Edit |
| 2yK2fhf5fjzqPNd6a | Gestion.gpt | aecc7df2-0141-1040-9671-1527633c1823 | Edit |
| 6K45mZ2cmBNmXbNx6 | admin | admin | Edit |
| 9uq6DBncFcFDYjm2a | areati.otp.sandetel | — Sin mapeo | ❌ Inactivo |
| MhwqS24CNmNAniGFL | José Andrés García Sánchez | — Sin mapeo | ❌ Inactivo |

# 4. Estrategia Técnica — Lecciones Aprendidas en el Piloto

## 4.1 Correcciones aplicadas durante el piloto

| Problema | Error | Corrección verificada |
| --- | --- | --- |
| URL API: ocs/v2.php no existe | 404 Not Found | index.php/apps/deck/api/v1.0 |
| _get() no manejaba respuesta tipo lista | AttributeError | Detectar tipo de respuesta antes de procesar |
| ACL configurado después de las tarjetas | 400 en assignUser | ACL SIEMPRE antes de crear tarjetas |
| assignUser usaba POST | 405 Method Not Allowed | assignUser usa PUT en Deck 1.17 |
| add_acl usaba PUT | 405 Method Not Allowed | add_acl usa POST en Deck 1.17 |

## 4.2 Flujo de migración verificado y correcto

- 1. Exportar tablero desde https://kanban.sandetel.es (JSON manual — no usa API de Wekan)

- 2. POST /boards → crear el board

- 3. POST /boards/:id/labels → crear etiquetas

- 4. POST /boards/:id/acl → configurar permisos de TODOS los usuarios ← ANTES DE LAS TARJETAS

- 5. POST /boards/:id/stacks → crear columnas

- 6. POST /stacks/:id/cards + PUT /cards/:id/assignUser → crear tarjetas y asignar usuarios

- 7. POST /cards/:id/comments → migrar comentarios

## 4.3 Datos técnicos de la API de Deck 1.17 en at-t1.sandetel.es

| Endpoint | Método correcto | Observación |
| --- | --- | --- |
| Listar boards | GET /index.php/apps/deck/api/v1.0/boards | Responde con lista directa, no objeto OCS |
| Crear board | POST /boards | Estándar |
| Crear stack | POST /boards/:id/stacks | Estándar |
| Crear card | POST /boards/:id/stacks/:sid/cards | Estándar |
| Asignar usuario a card | PUT /cards/:id/assignUser | PUT, no POST |
| Añadir miembro al board | POST /boards/:id/acl | POST, no PUT. Debe ir ANTES de assignUser |
| Añadir comentario | POST /cards/:id/comments | Estándar |

# 5. Análisis del Tablero Piloto (ATI-ESTRATEGIA 2024)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| ID en Wekan | YLmz8RJ4ikxxKejK7 |
| ID en Deck (PRE) | 6 |
| Columnas | 9: CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, PUESTO TRABAJO, SISTEMAS, STOP, PRODUCCIÓN (Revisar), TI HORIZONTAL, GESTION, DATOS |
| Tarjetas migradas | 71 activas (1 archivada excluida) |
| Checklists | 0 — no aplica en este tablero |
| Comentarios | 0 — no aplica en este tablero |
| Adjuntos | 0 — no aplica en este tablero |
| Custom Fields | 0 — no aplica en este tablero |
| Labels del board | 0 — no aplica en este tablero |
| Miembros activos migrados | 11 (2 inactivos excluidos) |
| Tiempo total de ejecución | ~11 minutos |
| Errores en ejecución final | 0 |

# 6. Plan de Trabajo — Estado Actualizado

| Fase | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backup y auditoría de Wekan | ✅ Completado |
| 2 | Análisis del JSON del tablero piloto | ✅ Completado |
| 3 | Construcción user_mapping.json | ✅ Completado |
| 4 | Desarrollo del script de migración | ✅ Completado |
| 5 | Resolución de incidencias técnicas de la API | ✅ Completado |
| 6 | Migración piloto ATI-ESTRATEGIA 2024 en PRE | ✅ Completado el 05/05/2026 |
| 7 | Validación con usuarios propietarios del tablero | ⏳ Pendiente |
| 8 | Migración del resto de tableros en PRE | ⏳ Pendiente |
| 9 | Despliegue de Nextcloud en producción | ⏳ Pendiente — URL por confirmar |
| 10 | Migración a producción | ⏳ Pendiente |
| 11 | Período de coexistencia Wekan (solo lectura) — 2 semanas | ⏳ Pendiente |
| 12 | Descomisionar instancia Docker de Wekan | ⏳ Pendiente |

# 7. Próximos Pasos Inmediatos

- Que Federico Calderón y el equipo validen el tablero migrado en at-t1.sandetel.es.

- Confirmar la URL de la instancia de Nextcloud en producción.

- Verificar el estado del SSO de la Junta (certificado posiblemente caducado desde mayo 2024).

- Una vez validado el piloto, repetir el proceso para el resto de tableros activos en Wekan.

Estado del proyecto: Piloto completado con éxito. El proceso de migración está validado y documentado. Listo para escalar al resto de tableros.